SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA

Documento de Planificación del Proyecto

Versión 1.0  |  Marzo 2026  |  Abisoft

| FRONTEND | BACKEND | BASE DE DATOS | DESPLIEGUE |
| --- | --- | --- | --- |
| React + Vite + PWA | .NET Core 8 Web API | SQL Server | Docker / Azure / IIS |

# 1. Visión General del Proyecto

Este documento define la arquitectura, tecnologías, módulos y estrategia de desarrollo para la construcción de un Sistema de Control de Asistencia y Tiempo (similar a Reloj Checador / TimerWork), desarrollado de manera modular, escalable y preparado para todos los dispositivos (móvil, tablet, desktop con soporte PWA).

## 1.1 Objetivos

- Construir un sistema funcional de control de asistencia (MVP) como primera entrega.

- Arquitectura modular: cada módulo es un entregable independiente y activable.

- Separación total de frontend y backend en repositorios independientes.

- Compatible con todos los dispositivos: móvil, tablet y desktop (PWA).

- Sistema de licencias/seriales para control de acceso a módulos futuros.

- Gestión de prompts de IA: guardar y reutilizar todos los prompts enviados a la IA durante el desarrollo.

## 1.2 Principios de Desarrollo

- Clean Architecture en backend (Domain → Application → Infrastructure → API).

- Diseño API-First: el backend expone una API REST versionada (/api/v1/...).

- Multi-tenant ready: todas las entidades incluyen TenantId desde el inicio.

- Todo el código generado con apoyo de IA; los prompts se almacenan y versionan.

- Mobile-first: el diseño de UI parte desde móvil y escala a desktop.

# 2. Stack Tecnológico

## 2.1 Frontend

| Tecnología | Versión | Propósito |
| --- | --- | --- |
| React | 18.x | Framework UI principal |
| Vite | 5.x | Bundler y dev server ultra-rápido |
| TypeScript | 5.x | Tipado estático, mejor DX y mantenibilidad |
| TailwindCSS | 3.x | Framework de estilos utility-first |
| shadcn/ui | latest | Componentes UI accesibles y personalizables |
| TanStack Query | 5.x | Cache y sincronización de datos del servidor |
| Zustand | 4.x | Estado global ligero (auth, tenant, UI) |
| React Router | 6.x | Navegación SPA con rutas protegidas |
| Axios | 1.x | Cliente HTTP con interceptores JWT |
| vite-plugin-pwa | latest | PWA: instalable en desktop y móvil |
| Workbox | 7.x | Service Worker y estrategias de caché offline |
| React Hook Form + Zod | latest | Formularios con validación de esquemas |
| date-fns | 3.x | Manejo de fechas y formatos locales |
| Recharts / Chart.js | latest | Gráficas en reportes de asistencia |
| i18next | latest | Internacionalización (ES/EN) preparado |
| Vitest + Testing Library | latest | Testing unitario y de componentes |

## 2.2 Backend

| Tecnología | Versión | Propósito |
| --- | --- | --- |
| .NET Core | 8 (LTS) | Framework base del backend |
| ASP.NET Core Web API | 8.x | API REST versionada |
| Entity Framework Core | 8.x | ORM para acceso a datos |
| SQL Server | 2019/2022 | Base de datos relacional principal |
| MediatR | 12.x | Patrón CQRS (Commands/Queries) |
| FluentValidation | 11.x | Validación de datos en capa Application |
| JWT Bearer Auth | latest | Autenticación stateless con refresh tokens |
| AutoMapper | 12.x | Mapeo entre entidades y DTOs |
| Serilog | 3.x | Logging estructurado |
| Swagger / OpenAPI | latest | Documentación automática de la API |
| xUnit + Moq | latest | Testing unitario de backend |
| Docker | latest | Contenedorización para despliegue |

# 3. Arquitectura del Sistema

## 3.1 Arquitectura General

El sistema sigue un patrón de arquitectura cliente-servidor con separación total entre frontend y backend. Ambos proyectos son repositorios Git independientes y se comunican exclusivamente a través de la API REST.

[ DISPOSITIVOS ] Navegador Web ¦ PWA Desktop ¦ PWA Móvil ▼ HTTPS / REST API ▼ [ FRONTEND ] React 18 + Vite + TypeScript + PWA React Router ¦ TanStack Query ¦ Zustand ¦ shadcn/ui ▼ JWT / Bearer Token ▼ [ BACKEND ] ASP.NET Core 8 Web API API Layer → Application (CQRS/MediatR) → Domain → Infrastructure (EF Core) ▼ Entity Framework Core ▼ [ SQL Server ] Multi-tenant ¦ Migraciones EF ¦ Backups

## 3.2 Clean Architecture - Backend

El backend se estructura en 4 capas siguiendo el principio de inversión de dependencias:

| Capa | Proyecto .NET | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Domain | Attendance.Domain | Entidades, Value Objects, Interfaces, Eventos de dominio. Sin dependencias externas. |
| Application | Attendance.Application | Casos de uso (Commands/Queries), DTOs, Validaciones (FluentValidation), Interfaces de servicios. |
| Infrastructure | Attendance.Infrastructure | EF Core DbContext, Repositorios, Servicios externos (email, QR, etc.), JWT, migrations. |
| API (Presentation) | Attendance.API | Controllers, Middleware, Swagger, configuración DI, endpoints REST versionados. |

## 3.3 Estructura de Repositorios

| Repositorio Frontend | Repositorio Backend |
| --- | --- |
| attendance-frontend/ src/app/ (rutas, config) src/features/ (modulos) src/components/ (UI compartido) src/hooks/ (custom hooks) src/services/ (API client) src/store/ (Zustand) src/types/ (TS types) public/ prompts/ (prompts IA) docs/ | attendance-backend/ src/Attendance.Domain/ src/Attendance.Application/ src/Attendance.Infrastructure/ src/Attendance.API/ tests/UnitTests/ tests/IntegrationTests/ prompts/ (prompts IA) docs/ |

# 4. Módulos MVP - Primera Entrega

La primera entrega contempla los módulos esenciales para que el sistema sea funcional de extremo a extremo. Cada módulo es un feature autónomo, escalable y activable por licencia.

## Módulo 1: Autenticación y Seguridad

Prioridad: CRÍTICA — Base de todo el sistema

### Funcionalidades:

- Login con usuario y contraseña

- JWT Access Token + Refresh Token (rotación automática)

- Roles del sistema: Administrador, Supervisor, Empleado

- Permisos por rol y por módulo

- Pantalla de cambio de contraseña obligatorio en primer acceso

- Bloqueo de cuenta tras N intentos fallidos

- Cierre de sesión y revocación de tokens

- Multi-tenant: cada empresa tiene sus propios usuarios y datos aislados

## Módulo 2: Configuración de Empresa

Prioridad: ALTA — Necesario para configurar el entorno de trabajo

### Funcionalidades:

- Datos de la empresa: nombre, logo, RFC/NIT, dirección, zona horaria

- Gestión de sucursales / centros de trabajo

- Gestión de departamentos / áreas

- Configuración de horarios laborales (turnos): entrada, salida, tolerancia de retardo

- Días hábiles y festivos del calendario

- Parámetros globales: tolerancias, políticas de asistencia

## Módulo 3: Gestión de Empleados

Prioridad: ALTA — Core del sistema

### Funcionalidades:

- Alta, edición y baja (lógica) de empleados

- Datos del empleado: nombre, número de empleado, foto, departamento, cargo, fecha de ingreso

- Asignación de horario laboral / turno

- Asignación de sucursal / área

- Activar / desactivar empleado

- Importación masiva desde Excel (plantilla descargable)

- Búsqueda y filtros avanzados

- Vista de lista y vista de tarjeta (card)

## Módulo 4: Control de Asistencia (Checadas)

Prioridad: CRÍTICA — Razón de ser del sistema

### Métodos de registro de asistencia (MVP):

- Checada web manual por supervisor/admin: seleccionar empleado y registrar entrada/salida

- Kiosco web (pantalla dedicada): el empleado ingresa su número o PIN y registra su checada

- Checada por código QR: empleado escanea QR desde su móvil

- Auto-checada: el empleado registra su propia asistencia desde la app web

### Funcionalidades de registro:

- Registro de: Entrada, Salida, Entrada a comida, Salida de comida

- Timestamp automático con zona horaria de la empresa

- Geolocalización opcional en la checada (lat/lng)

- Validación de horario: puntual, retardo, falta justificada, falta

- Justificación / nota en la checada

- Edición manual de checadas (solo Admin/Supervisor con log de auditoría)

- Historial de checadas del día en tiempo real

## Módulo 5: Dashboard y Reportes Básicos

Prioridad: MEDIA-ALTA — Valor inmediato para el cliente

### Dashboard principal:

- Resumen del día: presentes, ausentes, retardos, sin checada

- Gráfica de asistencia semanal

- Lista de empleados sin checada de entrada (tiempo real)

- Últimas checadas registradas

### Reportes:

- Reporte de asistencia diaria (por empleado, departamento o empresa)

- Reporte mensual de asistencia: faltas, retardos, horas trabajadas

- Reporte de horas extra (si aplica por horario)

- Exportación a Excel (.xlsx) y PDF

- Filtros por: rango de fechas, empleado, departamento, sucursal

# 5. Roadmap de Módulos Futuros

Estos módulos se desarrollarán en entregas posteriores. El sistema está diseñado desde el inicio para incorporarlos sin romper la arquitectura base.

| # | Módulo | Descripción | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Nómina / Incidencias | Retardos, faltas, horas extra aplicadas al cálculo de nómina. | Fase 2 |
| 7 | Vacaciones y Ausencias | Solicitud, aprobación y control de vacaciones y permisos. | Fase 2 |
| 8 | Turnos y Horarios Avanzados | Turnos rotativos, nocturnos, horarios flexibles por empleado. | Fase 2 |
| 9 | App Móvil Nativa | React Native o Flutter para checadas biométricas y offline. | Fase 3 |
| 10 | Integración Biométrica | Soporte para lectores de huella, facial y tarjeta RFID. | Fase 3 |
| 11 | Integraciones ERP | Conectores con SAP, Aspel, CONTPAQi, etc. | Fase 3 |
| 12 | IA y Analítica | Predicción de ausentismo, patrones de asistencia, alertas inteligentes. | Fase 4 |
| 13 | API Pública | Acceso para terceros vía API keys con documentación Swagger. | Fase 4 |

# 6. Sistema de Licencias y Seriales

El sistema de licencias permitirá activar módulos de forma controlada por empresa/tenant. Se diseña desde el inicio para soportar este mecanismo, aunque la implementación completa es una entrega futura.

## 6.1 Concepto General

- Cada empresa (tenant) tiene una licencia asignada.

- La licencia define: módulos activos, número máximo de empleados, fecha de vencimiento.

- Al activar un módulo con serial, el sistema valida y habilita las funcionalidades.

- Los menús y rutas del frontend se renderizan condicionalmente según la licencia activa.

- El backend valida permisos de módulo en cada endpoint protegido.

## 6.2 Entidades de Licencia (diseño futuro)

| Entidad | Campos clave |
| --- | --- |
| License | Id, TenantId, SerialKey, Plan (Basic/Pro/Enterprise), ExpiresAt, IsActive |
| LicenseModule | Id, LicenseId, ModuleCode, IsEnabled, ActivatedAt |
| Module | Code (ej: MOD_PAYROLL), Name, Description, Version |

## 6.3 Preparación en el MVP

- Todas las entidades del dominio incluyen TenantId desde el inicio.

- Los módulos del MVP se marcan como incluidos por defecto en toda licencia.

- Se crea la entidad Tenant con campos básicos: nombre, dominio, logo, configuración.

- El middleware de autenticación inyecta el TenantId en cada request.

# 7. Gestión de Prompts de IA

Dado que todo el desarrollo se realiza con apoyo de inteligencia artificial, se establece un proceso formal para guardar, versionar y reutilizar los prompts enviados a la IA, evitando repetir trabajo de especificación.

## 7.1 Estructura de Directorio

Dentro de cada repositorio (frontend y backend) existirá una carpeta /prompts/

| Ruta | Contenido |
| --- | --- |
| /prompts/context/ | Prompts de contexto del proyecto (tech stack, arquitectura, convenciones). Se pasan al inicio de cada sesión IA. |
| /prompts/modules/ | Un archivo por módulo con el prompt específico usado para generarlo. |
| /prompts/fixes/ | Prompts para correcciones y ajustes aplicados. |
| /prompts/templates/ | Plantillas de prompts reutilizables para generar nuevos módulos. |

## 7.2 Formato de Archivo de Prompt

Nombre: YYYYMMDD_modulo_descripcion.md

Cada archivo de prompt tendrá la siguiente estructura:

- Fecha: fecha de creación del prompt

- Módulo: módulo o feature al que aplica

- Descripción: objetivo del prompt

- Contexto previo: qué archivos o código ya existía

- Prompt: el texto exacto enviado a la IA

- Resultado: qué se generó (referencia al archivo o commit)

- Notas: ajustes necesarios o lecciones aprendidas

## 7.3 Prompt de Contexto Base (siempre enviar al inicio)

Este prompt se envía al inicio de CADA sesión de desarrollo con IA:

Estoy desarrollando un Sistema de Control de Asistencia con la siguiente arquitectura: FRONTEND: React 18 + Vite + TypeScript + TailwindCSS + shadcn/ui + TanStack Query + Zustand + PWA (vite-plugin-pwa) BACKEND: .NET Core 8 + ASP.NET Web API + Clean Architecture (Domain/Application/Infrastructure/API) + EF Core + MediatR (CQRS) + FluentValidation + JWT Auth BASE DE DATOS: SQL Server con multi-tenant (TenantId en todas las entidades) REPOSITORIOS: attendance-frontend y attendance-backend (separados) CONVENCIONES: inglés para código, español para UI y comentarios de negocio. Módulos en /features/{modulo}/. Versión API: /api/v1/.

# 8. Plan de Desarrollo - MVP

## 8.1 Fases del MVP

| Fase | Nombre | Entregables | Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Setup & Scaffolding | Repos Git, estructura de proyectos, CI/CD básico, Docker Compose, variables de entorno, Swagger, auth base. | 1 semana |
| 1 | Autenticación | Login, JWT, roles, rutas protegidas frontend, pantalla de login responsive. | 1 semana |
| 2 | Empresa & Config | CRUD empresa, sucursales, departamentos, horarios, días festivos. | 1-2 semanas |
| 3 | Empleados | CRUD empleados, foto, asignación de horario/departamento, importación Excel. | 1-2 semanas |
| 4 | Asistencia | Checadas web, kiosco, QR, validación de horario, historial en tiempo real. | 2 semanas |
| 5 | Dashboard & Reportes | Dashboard con métricas, reportes diario/mensual, exportación Excel/PDF. | 1-2 semanas |
| 6 | PWA & QA Final | Configuración PWA completa, manifest, offline mode básico, pruebas en móvil/desktop. | 1 semana |

## 8.2 Convenciones de Código

- Idioma del código: inglés (variables, funciones, clases, endpoints).

- Idioma de UI y comentarios de negocio: español.

- Frontend: cada módulo en /src/features/{modulo}/ con su propio componente, hook, servicio y tipos.

- Backend: un proyecto por capa (Domain, Application, Infrastructure, API). Namespaces: Attendance.{Capa}.{Modulo}.

- Commits: Conventional Commits (feat:, fix:, chore:, docs:).

- Branches: main (producción), develop (integración), feature/{nombre} (desarrollo).

- Pull Requests obligatorios para merge a develop y main.

## 8.3 Variables de Entorno

Cada repositorio contiene un archivo .env.example versionado. El archivo .env real nunca se sube al repositorio.

| Frontend (.env) | Backend (appsettings.json) |
| --- | --- |
| VITE_API_URL=https://api.attendance.com VITE_APP_NAME=AttendanceApp VITE_ENV=production | ConnectionStrings:Default=... Jwt:Secret=... Jwt:Issuer=... Jwt:Audience=... Jwt:ExpiresInMinutes=60 |

# 9. Diseño de la API REST

## 9.1 Estructura de Endpoints

| Método | Endpoint | Descripción |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/login | Iniciar sesión → retorna JWT |
| POST | /api/v1/auth/refresh | Renovar Access Token |
| POST | /api/v1/auth/logout | Revocar Refresh Token |
| GET | /api/v1/employees | Listar empleados (paginado, filtros) |
| POST | /api/v1/employees | Crear empleado |
| GET | /api/v1/employees/{id} | Obtener empleado por ID |
| PUT | /api/v1/employees/{id} | Actualizar empleado |
| DELETE | /api/v1/employees/{id} | Baja lógica de empleado |
| POST | /api/v1/attendance/checkin | Registrar entrada |
| POST | /api/v1/attendance/checkout | Registrar salida |
| GET | /api/v1/attendance/today | Checadas del día en tiempo real |
| GET | /api/v1/attendance/report | Reporte con filtros (fecha, empleado, dept) |
| GET/PUT | /api/v1/company | Configuración de empresa del tenant |
| CRUD | /api/v1/departments | Gestión de departamentos |
| CRUD | /api/v1/schedules | Gestión de horarios laborales |

## 9.2 Respuesta Estándar de la API

{ "success": true, "data": { ... }, "message": "Operación exitosa", "errors": null, "pagination": { "page": 1, "pageSize": 20, "total": 150 } }

# 10. Notas Finales y Próximos Pasos

## Próximos pasos inmediatos:

- Crear los repositorios Git: attendance-frontend y attendance-backend.

- Copiar el Prompt de Contexto Base (sección 7.3) a /prompts/context/project-context.md en ambos repos.

- Iniciar Fase 0: scaffolding de proyectos, Docker Compose, estructura de carpetas.

- Iniciar desarrollo de Fase 1: Autenticación (JWT, login, roles).

- Guardar todos los prompts usados con IA en /prompts/ con el formato definido.

Este documento es el punto de partida. Cada entrega de módulo debe actualizarlo con decisiones técnicas tomadas, cambios de alcance y prompts generados.

— Documento generado con apoyo de IA | Abisoft 2026 —